Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов муниципального образования

Таштыпский район

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2011 г.                             с.Таштып                                                      № 308

О подготовке объектов социальной

сферы муниципального образования

Таштыпский район к отопительному

сезону на 2011-2012 годы

Заслушав информацию начальника отдела по градостроительной и жилищной политике В.Г. Майтакова о подготовке объектов социальной сферы муниципального образования Таштыпский район к отопительному сезону на 2011-2012 годы, Совет депутатов отмечает, что постановлением Совета депутатов  муниципального образования Таштыпский район от 30.09.2010 г. № 146  было рекомендовано главе Таштыпского сельсовета (А.А. Дьяченко) обеспечивать собираемость платежей с населения за жилищные коммунальные услуги не менее 95 %. Этот пункт главой Таштыпского сельсовета не исполняется, так как собираемость платежей составляет 87 %. Руководствуясь п. 9 ч. 1 ст. 25 Устава муниципального образования Таштыпский район, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела по градостроительной и жилищной политике В.Г. Майтакова о подготовке объектов социальной сферы муниципального образования Таштыпский район к отопительному сезону на 2011-2012 годы принять к сведению согласно приложению.

2. Главе муниципального образования Таштыпский район изыскать возможность по созданию хозяйственной группы для выполнения ремонтных работ для учреждений социальной сферы.

3. Рекомендовать главе Таштыпского сельсовета (А.А. Дьяченко):

- разработать план мероприятий по увеличению собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги;

- информировать Совет депутатов по данному вопросу на депутатском часе на декабрьской сессии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и экономической политике (А.С. Медведев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                                                                  А.А. Топоева

Приложение к решению

Совета депутатов

муниципального образования

Таштыпский район

от 27.09.2011 г. № 308

ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке объектов социальной сферы муниципального образования Таштыпский район к отопительному сезону 2011-2012 годы

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального назначения и социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования Таштыпский район к работе в отопительный зимний период 2011-2012 г.г. было принято постановление главы муниципального образования Таштыпский район от 30.05.2011 г. № 532, создана комиссия по подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, составлены мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения и социальной сферы  к отопительному сезону 2011-2012 г.г., ежемесячно  проходило заседание комиссии согласно утвержденного графика.

На подготовку к отопительному зимнему периоду 2011-2012 г.г.  реализуются   финансовые средства на капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы в сумме 9585,1 тыс руб., в т.ч. из республиканского бюджета   -  4136 тыс. руб, из консолидированного бюджета — 3668,3 тыс. руб, из средств предприятий на ремонт объектов ЖКХ и жилых домов — 1731,1тыс руб. На ремонт объектов  МУП « ТЖКХ» и жилого фонда с. Таштып на подготовку к осенне-зимнему периоду составляет 6086,1 тыс. руб. или 64% от общей суммы, остальное используется на подготовку объектов социальной сферы, что крайне мало.

1. По образованию

Выполняются работы на   сумму    2620,3 тыс. руб., в т.ч.  из республиканского бюджета   696,9 тыс .руб., из  местного бюджета оплачено 909,3 тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | в. т.ч. |  | Подрядчик | % выполнения | Оплачено тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Республиканский бюджет | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 | Замена окон в д/с «Солнышко» | 600 |  | 600 | Мехколонна №8 г. Абакан |  |  |
| 2 | Замена окон, устройство организованного водостока д/с Рябинушка, отмостки | 445,6 |  | 445,63 | ИП Чибуков | 100 | 445,6 т.р. |
| 3 | Ремонт шиферной кровли в Школе №2 | 79,6 |  | 79,6 | ИП Чибуков | 100 | 0 |
| 4 | Изготовление ПСД и монтаж теплосчетчиков на школе №1,№2 с. Таштып | 464 |  | 464 |  | 100 | 215,65 |
| 5 | Замена электродвигателя в котельной школе с. Анчул | 25,3 |  | 25,3 | ИП Дъяченко | 100 | 25,3 |
| 6 | Замена электродвигателя в котельной школе с. Имек | 25,3 |  | 25,3 | ИП Дъяченко | 100 | 25,3 |
| 7 | Ремонт отопления в ЦДТ с. Таштып | 97,6 |  | 97,6 | ИП Дъяченко | 100 | 97,6 |
| 8 | Замена окон на пластиковые в пансионе ТСШ №1 | 597 | 597 |  | ООО «Стройкредо» | 100 | 597 |
| 9 | Утепление стены в д/с «Рябинушка» | 99,9 | 99,9 |  |  | 100 | 99,9 |
|  | Итого | 2434,3 | 696,9 | 1737,43 |  |  | 1505,75 |

Как видно из таблицы  в основном работы выполнены.

Дополнительно   выделены средства     из республиканского бюджета на ремонт объектов образования в сумме  883 тыс. руб.:

1. На санитарно- технические  работы в д/с « Солнышко»  на сумму 300,0 тыс. руб.

2. На замену отопительных приборов в д/с « Колокольчик» на сумму 230,0 тыс. руб.

3.Утепление наружной стены в д/с « Рябинушка» на сумму 50,0 тыс. руб.

На сегодняшний день работы еще проводятся.

4. Косметический ремонт школ на сумму 283,0 тыс. руб. Средства использованы.

Сдана проектно-сметная документация в Министерство регионального развития  Республики Хакасия  ( Минрегион РХ) о дополнительном финансировании объектов образования для  подготовки  к  осенне-зимнему периоду 2011-2012 годы   на  сумму 3697,6 тыс. руб. ( для ремонта систем отопления, котлов, замена , монтаж водоснабжения и канализации в 10 образовательных учреждениях района).

До 20 августа комиссионно была проведена проверка   объектов образования на предмет готовности к новому учебному году с представителями администрации района,представителей ОНД Таштыпского района,    Ростехнадзора Республики Хакасия, Роспотребнадзора Республики Хакасия. Все школы приняты. Есть, кончено, замечания, которые до начала отопительного сезона    будут устранены.

2. По здравоохранению

Проводятся текущие ремонты  ( косметический ремонт) на объектах здравоохранения. Финансовых средств на проведение выборочного капитального ремонта не было возможности выделить, 600 тыс. руб будет использовано на изготовление проектно-сметной документации   на  замену инженерной инфраструктуры МУЗ « Таштыпская ЦРБ». Но есть надежда получить средства  на предъявленную  проектно-сметную  документацию в Минрегионе Республики Хакасия о дополнительном финансировании объектов здравоохранения на  сумму 1800,0 тыс. руб ( ремонт 4-х ФАПов и системы отопления инфекционного отделения).

3. По культуре

Выполняются работы на   сумму 799,0 тыс. руб., в т.ч.  599, тыс. руб.  из  местного бюджета и 200,0 тыс. руб. из республиканского бюджета , оплачено  81,0 тыс.руб , т.е 16 %.

Выполнены следующие работы: установка узла учета теплоэнергии и смена шиферной кровли на новую, замена окон на пластиковые  в детской музыкальной школе, проведена реконструкция узла учета тепловой энергии  в РДК с Таштып. Проведен текущий  ( косметический ) ремонт на всех объектах культуры.

4. По муниципальным образованиям сельсоветов выполняются  работы по  выборочному капитальному  и текущему ремонтам на сумму  223 тыс. руб. Выполнены работы на сумму 195,0 тыс .руб., что составляет 87%. Эти небольшие финансовые средства используются на ремонт систем отопления, ремонт зданий, текущий ремонт  объетов социальной сферы. Только два сельсовета — Имекский,  Нижнесирский - используют средства на ремонт водонапорных башен, водоразборных колонок, установку приборов учета на холодное водоснабжение.

Таштыпский сельсовет

1. По жилому  фонду

План подготовки-                                             79 домов площадью 40,0 тыс кв.м.

Фактически подготовлено-                              78 домов площадью     39,5тыс. кв.м.

% готовности                                                     99%

В срок до 15.09.11г. будет выполнен весь объем работы по подготовке жилого фонда.

Собираемость с населения за предоставленные коммунальные услуги за апрель- август составил 87% ( с апреля создана   новая УК « Жилком ») Создан аварийный запас материалов и оборудования на сумму 30,0 тыс. руб.

2.     По  котельным

План подготовки-                                             34 ед.

Фактически подготовлено-                              32 ед

% готовности                                                     100%

3.    По  наружным инженерным сетям

3.1  тепловые сети

План подготовки-                                             14,9 км

Фактически подготовлено-                              14,9км

% готовности                                                     100%

3.2 водопроводные сети

План подготовки-                                             20,4 км

Фактически подготовлено-                              20,4км

% готовности                                                     100 %

3.3 канализационные сети

План подготовки-                                             5,2 км

Фактически подготовлено-                              5,1км

% готовности                                                     98 %

На основании  Соглашения о долевом финансировании муниципальных программ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 2011 году ведутся работы в Таштыпском сельсовете на сумму 4365,0 тыс. руб.,  в т.ч.   из республиканского бюджета Республики Хакасия – 4146,0 тыс.руб., из бюджета  сельсовета – 219,0 тыс.руб.

Освоение республиканских средств проходит следующим образом:  проведены аукционы и заключены контракты  на сумму 3962, 4 тыс. руб., что составляет 91 % . Остальная  сумма 402,5 тыс. руб. будет использована  следующим образом: на  230 тыс. руб. объявлен аукцион    на ремонт  канализационных сетей, а сумма  172,5 тыс. руб. будет освоена по прямым договорам на ремонт инженерных сооружений.   На предъявленные  платежные документы по ремонтным работам  оплачено 1963, 4 тыс. руб., что составляет 51 % от суммы освоения. Труба на котельной МУЗ « Таштыпская ЦРБ»  смонтирована. 16.09.2011 г. получены паспорта готовности 4-х котельных с. Таштып.  Все работы по капитальному ремонту будут закончены до 01.10.2011 г.

5. По МУП « ТЖКХ»

За счет тарифной составляющей выполняются  работы по  ремонту инженерных сетей  и  транспорта на сумму 1228,1 тыс. руб, освоено 947,8 тыс. руб, что составляет 77,1%.

Создан аварийный запас материалов и оборудования на сумму 95,0 тыс. руб.

6. Уголь

На отопительный сезон 2011-2012г. создан запас топлива  в количестве 754,5 тонн угля, что составляет 88 % от нормативного запаса. В угольниках на объектах социальной сферы находится 121,7 т. ДПК ( сорт) угля, на котельных с. Таштып -  304 т ДСШ ( отсев) угля, на складе МУП « Таштыпский райтопсбыт» - 328,8 т.

Задолженности перед ОAO “ СУЭК»  нет. На сентябрь 2011г заказаны 2 вагона ДПК и 2 вагона ДСШ, они оплачены.  Нормативный запас угля будет создан.